重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

公司办公室局部改造 项目比选邀请函

：

我司拟开展 公司办公室局部改造项目 工作，本次工作实施单位将采用竞争性比选方式确定。现邀请贵司参加本次竞争比选。具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公司办公室局部改造项目 |
| 项目具体 概况 | 1.工程名称：公司办公室局部改造项目。 2.工程地点：南岸区腾龙大道58号附25号通邑公司。 3.工程内容：包括但不限于墙体拆除、土建改造、天地墙装修、零星修复、电气安装、给排水安装、网络施工、局部消防改造、安装调试等。 4.工程承包范围：详见施工方案及预算清单。 5.本次装修需分两期进行，一期施工范围为一层大会议、二层小会议室、财务办公一侧相关办公室、人力办公室等部位，二期施工范围为二层卫生间、值班室、纪检办公室及市场拓展办公室等。一期施工完成待调整办公室搬迁转换完成后再施工二期内容。 |
| 工 期 | 共计 70 日历天（实际开工日期以招标人要求为准）。 |
| 二、比选被邀请人须知 |  |
| 比选范围及内容 | 包括但不限于墙体拆除、土建改造、天地墙装修、零星修复、电气安装、给排水安装、网络施工、局部消防改造、安装调试、完善施工图纸、搬运办公家具、文件柜等，具体内容详见费用明细清单及施工方案图。 |
| 比选被邀请 人资格要求 | 一、公司资格 1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备营业执照，公司成立时间不少于2年。 2、具备建筑施工总承包叁级和建筑装修装饰专业承包叁级及以上（含叁级）两项资质。 3、具备安全生产许可证。 4、具有良好的商业信誉，需在信用中国（www.creditchina.gov.cn）下载并提供“信用信息报告”，报告中不得有相关行政处罚、严重失信、经营（活动）异常等违规、违法信息。 5、业绩要求：提供2020年1月至2024年9月期间室内装修项目2个，每个业绩金额需达到60万元以上（含60万元）。提供合同复印件并加盖公司鲜章。 二、人员资格要求： 1、项目负责人，具备建筑专业贰级（或壹级）注册建造师1名，持B证； 2、项目技术负责人,具备建筑相关专业中级或高级职称1名。 3、安全员1名，具备资格证书，持C3证； 4、建筑或装修施工员1名，具备资格证书。 5、造价工程师(一级或二级)1名，持有效的注册证书。 6、提供以上投标人员身份证复印件及2024年1-8月社保缴费记录。 三、其他要求： 1、所有公司资质及人员证件均需在有效期内，参与投标相关人员均注册在本投标单位内，资质过期、注册单位与投标单位不符者均视为无效投标； 2、所有证件、业绩复印件均需加盖公章； |
| 比选文件领取和递交时间、地点 | 1、领取文件时间：见官网公告信息。 2、递交文件时间：于2024年10月18日14时-14时30分截止。 3、比选时间：于2024年10月18日14时30分。 |
| 比选保证金 | 本项目需要 不需要□ 提供比选保证金： 1、金额：¥11000元（大写：壹万壹仟元整）。 2、比选被邀请人在2024年10月18日12时0分前缴纳比选保证金，汇款时备注“公司办公室局部改造项目比选保证金”，约定期限内未缴纳比选保证金的取消比选资格。 3、未中选单位所缴比选保证金于中选通知书发放后10个工作日内无息退还；自项目合同签订之日起10个工作日内退还中选人的投标保证金。 4、若比选邀请人发现比选被邀请人所提供资料存在弄虚作假、围标、串标、抬标、挂靠、借用资质、涂改资料、伪造资料等行为，则取消其比选资格，且比选保证金不予退还。 |
| 履约保证金及低价风险担保金 | - 本项目需要 不需要□ 提供履约保证金及低价风险担保金： - 一、履约保证金金额： - 1.履约担保的形式：转账方式； - 2.履约担保的金额：中选金额的10%； - 3.履约担保的提交时间：竞选人应在中选通知书发出后5个工作日内向比选人递交。否则，比选人有权取消中标资格。 - 4.履约担保的期限：提交之日起至本工程完工验收合格。 - 二、低价风险担保金（若有）： - 1.低价风险担保：中选价低于比选控制价的85%时需提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，比选人不退还竞选保证金。 - 2.低价风险担保的形式：银行转账或由重庆市本地国有银行提供的不可撤销履约保函； - 3.低价风险担保的金额：（比选控制价×85%-中标价）×3倍，且最高不超过比选控制价的85%； - 4.低价风险担保送达比选人的时间：从比选人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起5个工作日内，逾期不缴纳视为自动放弃； - 5.中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人将扣除其低价风险担保金并取消中选资格。 - 6.低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至完工验收合格之日止。 - 三、工程完工后15个工作日内发包人一次性退还履约保证金（若承包人提供了银行转账低价风险保证金，则一并退还；若承包人提供了履约保函，则保函效力自动终止）。 |
| 保证金缴 纳账户 | 开户银行：民生银行南坪支行 户 名：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司 银行账号：695138171 |
| 限价及比选 报价要求 | 1、限价：以含税 不含税□ 总价549483.43元作为最高限价，其中本项目要求提供专票 普票□ ，税率9%。 2、本次报价为一次性最终报价，不再议价。请比选被邀请人根据自身情况自主报价，报价超过该限价的作否决比选处理。 |
|  | 3、比选报价要求： - （1）本次比选报价为合同范围内总价包干，包含但不限于人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、检测费、措施费、安全文明施工费、赶工补偿费、水电费、垃圾清运费、弃渣费、配合费、竣工开荒、协调费、规费、税金等所有费用。 （2）比选邀请人不组织集中踏勘，由比选被邀请人自行前往现场了解相关项目情况，不论比选被邀请人是否自行前往现场进行踏勘，均视为比选被邀请人已充分了解项目现状情况及潜在风险，比选报价均视为已包含相关风险费用综合在报价内。 （3）本次施工方案中无消防具体改造图纸，需由各投标人自行报价，以专业分包总价46000元为最高限价。 （4）本次投标实行限价双控，即各投标人投标总报价超过549483.43元或消防专业分包总价超过46000元的均作否决比选处理。 |
| 费用支 付方式 | - 1.进场后15日内发包人支付安全文明施工费用的50% ； - 2.一期项目完工时，发包人支付至总合同款的60%（含安全文明施工费） ； - 3.工程进度达到100%时，发包人支付至总合同款的80% （含安全文明施工费）； - 4.竣工结算办理完成，发包人支付至结算总额的97% ，余额3%分两次支付（质保期满2年承包人无违约责任支付2%，卫生间防水满5年承包人无违约责任支付1%）。 - 5.每次支付款项前承包人需提供足额发票，待发包人财务部门审核无误后按合同约定时间内支付相关款项。 |
| 其他需告知比选被邀请人的要求 | 1、本项目实行资格后审。如比选被邀请人在报价过程中弄虚作假（如：资格文件与实际不符等违反国家招投标相关规定的情形），一经发现比选邀请人将作否决比选处理，且不予退还比选保证金，同时列入交通枢纽集团供应商黑名单。 2、比选被邀请人因履约不到位引起的各类行政处罚及由此产生的一切责任后果均由比选被邀请人自行承担，并自行协调解决相关单位整改问题直至完成为止。 3、被重庆交通枢纽集团纳入黑名单的单位不得参与本次比选活动。 4、本项目不允许联合体参与比选，不得转包、违法分包。存在关联关系的公司只能选择一家公司参与本项目比选，不能联合参与比选，也不得同时参加同一项目的比选。关联关系包括:全资、控股、参股关系，为同一母公司控制的，法人代表为同一人的。 5、按照比选邀请人公司制度签订各项管理协议。 6、合同样板详见附件4。 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| - 1.本次比选采用最低价法中选，推荐报价最低的单位作为第一候选单位，对未中选情况不做解释。若出现两家及以上单位报价相同情况，则需进行现场二次报价，若报价再次相同则需继续报价直至出现价差为止。 - 2.比选各方人员在公司监督人员的见证下当众开启密封文件，查验响应性文件。 - 3.查验经济文件并宣读报价，若未能完全响应比选函，视为无效文件。 - 4.被邀请单位委托代理人签字确认报价后暂时离场。 - 5.评审小组按比选要求进行资格审查。 - 6.评审小组对响应文件进行详细评审并进行记录，依次得出比选单位的最终排名。 - 7、评审结束，向所有被邀请人宣布评审结果。 |  |
| 四、比选文件组成及要求 |  |
| - 比选文件包括但不限于以下内容： - 资格文件：营业执照复印件、资质证书、承诺函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、信用报告、投标保证金缴纳凭据、业绩证明材料、参与项目人员资格证件、社保缴纳资料、投标人关联关系单位披露表以及根据比选项目情况认为需要添加的其他资料等（格式详见附件1要求）。 - 经济文件：比选函和项目报价详细清单（格式详见附件2要求）。 - 技术文件：施工组织设计等文件（格式详见附件3要求）。 2、要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称、项目名称、日期并加盖公章。 3、比选文件装订份数及装订要求： （1）比选文件份数：正本壹份，副本壹份。 （2）比选文件应包含资格文件、经济文件和技术文件，3个文件需分开装订为3册并同时装入一个袋内密封（正副本均装入一个密封袋内）。 （3）提供盖章版PDF扫描件1份（以U盘形式装入文件袋内，U盘需用加盖单位公章的纸条包裹，U盘是否加盖公章不作为否决比选条件）。 |  |

重庆通邑智慧城市运营管理有限公司(盖章）

2024年10月8日

附件1：资格文件要求

资格文件封面格式

公司办公室局部改造项目

### 资格文件

比选单位：XXX（盖章）

### 日    期：   年   月  日

### 资格文件目录

1、营业执照复印件

2、资质证书

3、承诺函

4、法定代表人资格证明书

5、法定代表人授权委托书

6、信用信息报告

7、投标保证金缴纳凭证

8、业绩证明材料

9、参与项目人员资格证件

10、社保缴纳情况相关资料

11、投标人关联关系单位披露表

12、需要添加的其他资料

1、营业执照复印件

格式自拟

2、公司资质证书

格式自拟

3、承诺函（本页文字格式和内容不得删减和添加）

承  诺  函

致：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

根据比选邀请函要求，                      （比选人公司名称） 郑重承诺：我司具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次招标前两年内，在经营活动中没有重大违法行为。

特此承诺。

比选单位名称（盖章）：

年  月   日

4、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

### （法定代表人姓名）系              （比选单位）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件粘贴处

（须提供正反两面）

比选单位名称（盖章）：

### 日期：

5、法定代表人授权委托书（本页文字格式和内容不得删减和添加）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                                  (注册地址）的                     （公司名称）公司的在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            (被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  公司办公室局部改造   项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

比选单位名称（盖章）：

比选单位地址：

授权人（法定代表人）签字(或盖章)：

被授权人（代理人）签字：

授权人身份证复印件粘贴处（须提供正反面）

### 此页位置不足，可增页并加盖鲜章

被授权人身份证复印件粘贴处（须提供正反面）

### 此页位置不足，可增页并加盖鲜章

6、信用信息报告。

7、投标保证金缴纳凭证（格式自拟，加盖公章）。

8、业绩证明材料（不得对合同单价、总价、服务面积、服务时间等关键信息遮挡）

业绩证明材料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务开始时间 |  |
| 服务结束时间 |  |
| 服务内容 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每个业绩需提供合同复印件并加盖鲜章并单独填写此表。

9、参与项目人员资格证件

拟投入本项目人员名单

| 姓名 | 资质证书/职称 | 专业类别 | 拟在本项目任职 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以上人员需提供身份证和资格证书复印件并加盖鲜章，凡资格证书失效及年龄超过60岁的人员不得参与本项目的投标，否则作否决投标处理。

### 2、人员证件需提供身份证及资格证件复印件，按上表排名顺序依次附后。

10、社保缴纳情况相关资料（按属地社保要求打印）

11、 投标人关联关系单位披露表

投标人关联关系单位披露表

| 序号 | 关联关系 类型 | 关联单位名称 | 关联单位 企业信用代码 | 与投标人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 为同一人 |  |  | 同一法定代表人 |
| 2 | 管理关系 |  |  | 是我公司的分公司 |
|  |  |  |  | 是我公司的总公司 |
| 3 | 持股情况 |  |  | 投标人之间存在交互持股情况（含历史持股） |
|  |  |  |  | 同时被第三方法人或非法人组织或自然人直接持有股股权 |

注：1.投标人应如实披露关联关系单位，禁止存在下列关联关系的投标人同时参与本项目采购：（1）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）；（2）投标人之间存在管理关系；（3）投标人之间存在交互持股情况（含历史持股），或投标人同时被第三方法人或非法人组织或自然人直接持有股股权（国家控股的投标人除外）。投标过程中如发现各投标人之间存在上述关联关系，招标人有权取消有关联关系的投标人参与本项目的资格或重新组织比选。

2.后附“国家企业信用信息公示系统”显示的：“主要人员信息”名单截图，截图加盖投标人公章。

投标人（公章）：

日期：     年   月   日

12、需要添加的其他资料（若有）

附件2：经济文件要求

经济文件封面格式

公司办公室局部改造项目

### 经济文件

比选单位：XXX（盖章）

### 日    期：   年   月  日

1、比选函 （本页文字格式和内容不得删减和添加）

比 选 函

重庆通邑智慧城市运营管理有限公司：

根据贵方公司办公室局部改造项目 的比选函文件，本公司正式授权的下述签字人               （姓名和职务）代表本公司                   （比选被邀请人名称），提交本比选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 愿意接受本次比选函中提出的支付方式，报价为含税总价：人民币       XX元，增值税专用发票税率为：  9  %。所填报价格必须保留至小数点后2位，小数点后无数字时填写0。

(2)我们已详细阅读了比选函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3)我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报下浮比例。

(4)本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

报价人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字：

日期：

### 2、详细报价清单：

### 按统一格式要求。

附件3：技术文件要求

技术文件封面格式

公司办公室局部改造项目

### 技术文件

比选单位：XXX（盖章）

### 日    期：   年   月  日

### 1、施工组织设计方案

### 格式自拟

附件4：合同样板